Fiz uma leitura de auditoria do projeto inteiro que veio no ZIP, olhando não só se “funciona”, mas principalmente para consistência arquitetural, segurança multi-tenant, regras de negócio, aderência aos critérios de aceite e riscos para colocar isso em produção.

Minha conclusão curta:

A base está bem estruturada e a arquitetura escolhida é coerente. Porém, eu ainda não consideraria o projeto “auditado/aprovado para produção”. Existem alguns pontos importantes — principalmente segurança, multi-tenant, autenticação e completude da Fase 1 — que precisam ser tratados antes de avançarmos muito mais na Fase 2.

Eu classificaria o estado atual como 🟡 tecnicamente promissor, mas com pendências relevantes.

1. Visão geral do que encontrei

A arquitetura está consistente:

Next.js 14 + TypeScript + Prisma + PostgreSQL + NextAuth + Zod + Tailwind + dnd-kit + Vitest

E a separação:

app

↓

server actions

↓

modules

├── auth

├── permissions

├── workspace

├── task

├── comment

├── attachment

└── innovation

↓

Prisma

é uma boa decisão.

Também gostei particularmente da preocupação recorrente com:

organizationId

em praticamente todas as operações.

Isso mostra que o conceito de multi-tenancy foi tratado como requisito de segurança, e não apenas como atributo de banco.

Mas encontrei algumas situações em que a implementação assume que o código está correto, quando o banco ainda permite determinadas inconsistências.

Esse é justamente o tipo de coisa que um auditor precisa levantar.

2. 🔴 Ponto mais importante: o isolamento multi-tenant ainda não está realmente "provado"

O projeto declara várias vezes:

“toda entidade abaixo de Organization é filtrada por organizationId”

Isso está, em grande parte, correto no código.

Por exemplo, em Task:

where: { id, organizationId }

e em Workspace:

where: { id, organizationId }

e em Idea:

where: { id, organizationId }

Isso é bom.

Porém existe uma diferença importante:

filtrar pelo organizationId não é a mesma coisa que garantir integridade entre os relacionamentos.

Por exemplo, o banco permite conceitualmente algo como:

Organization A

└── Task A

organizationId = A

listId = List B

Organization B

└── List B

organizationId = B

O código de createTask() faz a validação:

assertListInOrg(organizationId, input.listId)

Então o fluxo normal impede isso.

Mas o próprio schema Prisma não impede.

O mesmo princípio aparece em vários relacionamentos:

Space → Workspace

Folder → Space

List → Folder

Task → List

Idea → Board

Idea → PipelineStage

Board → Space

O código está fazendo várias validações manuais, o que é bom.

Mas do ponto de vista de auditoria:

A integridade multi-tenant depende atualmente da disciplina do código.

Isso é um risco arquitetural.

Minha recomendação

Não necessariamente mudar o schema agora.

Mas eu criaria uma bateria de testes de integridade cross-tenant tentando deliberadamente:

- criar Task da Org A em List da Org B;

- criar Folder A em Space B;

- criar List A em Folder B;

- criar Idea A em Board B;

- usar Stage B dentro de Pipeline A;

- atribuir usuário B a uma Task A;

- comentar em entidade B usando sessão A;

- anexar arquivo em entidade B usando sessão A;

- reordenar entidades de outra organização;

- excluir entidades de outra organização.

Esse teste é obrigatório antes de considerar a fundação segura.

E aqui está uma das principais inconsistências atuais:

O critério de aceite dizia:

“Duas organizações distintas não conseguem, por nenhum caminho da UI ou da API, ver ou modificar dados uma da outra (com teste automatizado cobrindo isso).”

Esse teste ainda não existe.

O próprio CONTEXTO.MD reconhece isso.

Portanto, como auditor:

🔴 Critério ainda não comprovado.

3. 🔴 Autenticação: problema importante com múltiplas organizações

Aqui encontrei algo que merece atenção antes de avançar.

O schema diz:

User

pode pertencer a mais de uma organização.

E OrganizationMember é uma tabela N:N:

User ↔ Organization

Isso é uma boa modelagem.

Porém o login faz:

memberships: {

include: { organization: true },

take: 1,

}

e depois:

const membership = user.memberships[0];

Ou seja:

Se um usuário pertencer a duas organizações, o sistema simplesmente pega a primeira.

Isso significa que futuramente:

João

├── Organização A → ADMIN

└── Organização B → MEMBRO

poderia entrar e o sistema escolher arbitrariamente uma delas.

Além disso, organizationId e role são colocados no JWT.

Então temos dois problemas relacionados:

Problema 1

Não existe ainda um conceito de:

“qual organização o usuário está acessando?”

Problema 2

Se o administrador alterar:

ADMIN → MEMBRO

o JWT existente continua contendo o papel antigo até novo login.

O próprio código documenta isso.

Para uma primeira versão é compreensível.

Mas para SaaS B2B real, eu classificaria como:

🔴 precisa ser resolvido antes de multi-organização real / produção.

4. 🔴 Gestão de membros está incompleta

Esse é um ponto de consistência com o próprio documento original.

No permissions/actions.ts existem:

member:invite

member:changeRole

member:remove

e existe uma lógica muito boa:

canChangeRole(...)

Inclusive com regras interessantes:

- ADMIN não altera OWNER;

- ADMIN não promove alguém para ADMIN;

- ADMIN não promove para OWNER;

- OWNER pode alterar papéis.

Isso está bem pensado.

Porém...

Não encontrei a implementação efetiva de:

changeRole

removeMember

nem as respectivas server actions/UI.

Existe:

inviteMemberAction

mas não existe o fluxo completo correspondente aos demais.

Então temos:

| Recurso | Situação |
| --- | --- |
| Convite | 🟢 |
| Permissões | 🟢 |
| Troca de papel | 🟡 lógica existe, fluxo não |
| Remoção de membro | 🔴 não implementado |
| Gestão de membros UI | 🔴 incompleta |

Isso significa que a Fase 1, pelo prompt original, ainda não está totalmente concluída.

5. 🟠 Upload de arquivos é o maior problema técnico que encontrei

A rota:

POST /api/upload

funciona e está protegida por autenticação.

Isso é positivo.

Mas atualmente qualquer usuário autenticado pode enviar um arquivo para:

/public/uploads/

antes mesmo de existir um Attachment no banco.

E existem algumas consequências.

5.1 Arquivo fica publicamente acessível

A resposta é:

/uploads/<uuid>.<ext>

Como está em public/, o arquivo passa a ser servido diretamente pelo Next.

Portanto:

Se alguém conhecer a URL, o arquivo não passa por autorização de organização.

Isso quebra o modelo de segurança esperado para um SaaS B2B se os anexos forem privados.

Exemplo:

Org A

documento-confidencial.pdf

não deveria depender apenas do fato de a URL ser difícil de adivinhar.

5.2 Arquivos órfãos

O fluxo é:

upload

↓

arquivo salvo

↓

createAttachmentAction

↓

registro no banco

Se o segundo passo falhar:

arquivo existe

Attachment não existe

Então você acumula lixo no storage.

5.3 Não existe validação real de MIME

O código aceita:

file.type

e utiliza a extensão original.

Isso não é uma validação de segurança real.

Um arquivo pode declarar:

application/pdf

sem ser efetivamente um PDF.

5.4 Limite inconsistente

A rota permite:

50 MB

mas o Next Server Actions está configurado para:

10 MB

São mecanismos diferentes, então não necessariamente quebra o upload da API, mas é uma inconsistência que precisa ser documentada/validada.

Minha recomendação

Para produção eu mudaria o desenho para:

Browser

↓

upload autorizado

↓

Storage privado

↓

Attachment

↓

URL assinada temporária

Ex.:

S3 / Cloudflare R2 / Azure Blob / GCP

e nunca:

/public/uploads

para documentos empresariais privados.

🔴 Alta prioridade.

6. 🟠 Convite de usuários ainda é solução de desenvolvimento

O sistema gera:

senha temporária

e retorna para o administrador.

Isso está documentado e é coerente com o estágio atual.

Mas para produção é um problema de segurança/processo.

Hoje:

ADMIN

↓

convida

↓

sistema cria usuário

↓

retorna senha

↓

ADMIN copia senha

↓

manda para usuário

Eu não levaria isso para produção.

O fluxo deveria ser:

ADMIN convida

↓

e-mail

↓

link único/token

↓

usuário define senha

↓

conta ativada

Além disso, faltam conceitos como:

- expiração do convite;

- token de convite;

- convite já utilizado;

- revogação;

- recuperação de senha;

- troca obrigatória da senha temporária.

7. 🟠 Não existe proteção aparente contra brute force

O login usa:

email + password

e bcrypt cost 12.

O bcrypt está bom.

Mas não encontrei mecanismo de:

rate limiting

ou bloqueio progressivo.

Em um SaaS exposto à internet, alguém poderia tentar:

POST /api/auth/...

repetidamente.

Eu colocaria isso como requisito de produção.

8. 🟢 A arquitetura de permissões está boa

Aqui minha avaliação é positiva.

A ideia:

ACTIONS = {

"task:create": "MEMBRO",

"task:delete": "LIDER",

...

}

é simples e auditável.

Também gostei da separação:

can()

requirePermission()

canChangeRole()

E principalmente da regra:

UI esconde botão, mas o Server Action valida novamente.

Isso é exatamente o comportamento que eu esperaria.

Porém

Ainda falta testar as permissões nas próprias actions.

Hoje os testes são principalmente:

can()

requirePermission()

canChangeRole()

Isso prova a regra de autorização isoladamente.

Não prova:

MEMBRO → chama server action → banco não é alterado

Eu criaria testes de integração para isso.

9. 🟢 Workspace está bem estruturado

O módulo:

Workspace

Space

Folder

List

está coerente.

As validações de pertencimento estão boas:

assertWorkspaceInOrg()assertSpaceInOrg()assertFolderInOrg()

E as operações de reorder usam transação:

db.$transaction(...)

Isso é bom.

Um detalhe de auditoria

A função de reorder recebe:

orderedIds

e assume que o client enviou todos os elementos.

O service filtra por:

organizationId + parentId

Então não consegue alterar dados de outra organização.

Porém ele também não verifica explicitamente:

“os IDs recebidos são exatamente o conjunto atual?”

Se o cliente mandar:

[A, B]

quando existem:

[A, B, C, D]

A operação simplesmente reordena A/B e deixa C/D como estavam.

Não é uma vulnerabilidade grave, mas eu preferiria validar o conjunto completo.

10. 🟢 Task / Kanban / Lista: conceito muito bom

Essa parte está conceitualmente correta.

Você não criou:

KanbanTask

ListaTask

Tem:

Task

e:

Kanban

Lista

são apenas representações.

Isso atende exatamente à regra:

mesma tabela, sem duplicação.

Também gostei da validação:

Task

↓

List

↓

Organization

e:

assignee

↓

OrganizationMember

↓

Organization

Essa última é particularmente importante e foi implementada.

11. 🟠 Existe uma inconsistência no conceito de status configurável

O schema diz:

status String

e a documentação diz que isso permite futuramente status configuráveis.

Porém atualmente o Zod faz:

const statusEnum = z.enum(TASK_STATUSES)

e:

isValidStatus()

também restringe aos valores atuais.

Então, na prática:

O banco é extensível, mas a aplicação ainda não é.

Isso não é necessariamente errado na Fase 1.

Mas eu mudaria a documentação para dizer:

“Preparado estruturalmente para status configuráveis, mas a configuração ainda não está implementada.”

Isso evita uma falsa impressão de que já existe workflow configurável.

12. 🟠 Inovação está adiantada em relação à fundação

O ponto mais importante aqui é estratégico.

O projeto já possui:

IdeaPipeline

IdeaPipelineStage

IdeaBoard

Idea

e UI de:

Boards

Pipeline

Kanban de ideias

Isso está bem feito.

Porém a Fase 1 ainda possui critérios de aceite pendentes.

Ou seja, temos:

Fase 1

████████░░  ~80/90%

↓

Fase 2

████████░░  Marco 1 implementado

Eu não continuaria adicionando grandes funcionalidades da Fase 2 antes de fechar:

- isolamento multi-tenant testado;

- gestão de membros;

- upload seguro;

- autenticação/membership;

- testes de integração;

- build real.

É uma questão de governança de desenvolvimento.

13. 🔴 Existe um problema importante de integridade no pipeline

O modelo:

Idea

├── boardId

└── pipelineStageId

é correto.

E o service verifica:

stage.organizationId

stage.pipelineId == board.pipelineId

Isso está muito bom.

Porém novamente o banco sozinho não garante:

Idea.board.organizationId

==

Idea.pipelineStage.organizationId

==

Idea.organizationId

A aplicação garante isso nos fluxos existentes.

Portanto entra novamente na minha recomendação:

testes de integridade cross-tenant devem ser obrigatórios.

14. 🟠 Falta uma estratégia de auditoria/log

Para um produto B2B que pretende evoluir para:

Inovação

Melhoria Contínua

Projetos

Business Case

IA

eu considero importante começar a pensar em:

AuditLog

Não precisa necessariamente implementar agora.

Mas futuramente será muito útil saber:

quem

quando

fez o quê

em qual organização

em qual entidade

qual era o valor anterior

qual foi o novo valor

Exemplo:

11/09/2026 10:42

João Silva

alterou

Idea #123

status:

ANALYSIS → APPROVED

Especialmente porque o sistema possui:

- aprovação;

- mudança de papéis;

- exclusão;

- ideias;

- Business Case futuro;

- indicadores.

Eu colocaria isso no roadmap arquitetural, mesmo que não seja bloqueante agora.

15. 🟠 Soft delete ainda não foi considerado

Hoje várias operações são:

delete

físico.

Por exemplo:

deleteTask

deleteIdea

deleteComment

deleteAttachment

Para um SaaS corporativo, eu pelo menos avaliaria:

deletedAt

deletedBy

principalmente para:

- Task

- Idea

- Business Case futuro

- projetos

- comentários

- registros de aprovação.

Não estou dizendo que precisa obrigatoriamente ser implementado agora.

Mas a decisão precisa ser consciente, porque depois fica muito mais caro mudar.

16. 🟠 Concorrência

As operações de ordem usam transação, o que é bom.

Mas existem padrões como:

findFirst(order desc)+create(order + 1)

Duas requisições simultâneas podem eventualmente calcular o mesmo order.

Exemplo:

Usuário A → último = 5 → cria 6

Usuário B → último = 5 → cria 6

Não é um problema grave para MVP, mas para produção eu revisaria.

17. 🟢 A estrutura modular está boa

Um dos melhores pontos do projeto.

Está bastante clara:

lib/modules/auth

lib/modules/permissions

lib/modules/workspace

lib/modules/task

lib/modules/comment

lib/modules/attachment

lib/modules/innovation

E a regra:

“nenhum código fora do módulo acessa Prisma diretamente”

foi seguida razoavelmente bem.

Isso vai ajudar muito quando o sistema crescer.

18. 🔴 Testes: aqui está a maior diferença entre "parece pronto" e "está pronto"

Hoje temos testes para:

permissions

auth – funções puras

workspace reorder

task status

innovation pipeline

Isso é bom.

Mas não temos testes de integração reais para:

Prisma + PostgreSQL

E isso é justamente onde estão os maiores riscos.

Eu considero obrigatório criar pelo menos:

Suite 1 — Tenant Isolation

Org A não lê Org B

Org A não altera Org B

Org A não exclui Org B

Suite 2 — Permissions

MEMBRO não cria Workspace

MEMBRO não exclui Task

LIDER pode excluir Task

GESTOR pode criar Workspace

ADMIN pode excluir Workspace

Suite 3 — Relationship Isolation

Task A → List B = rejeitado

Idea A → Board B = rejeitado

Idea A → Stage B = rejeitado

Attachment A → Idea B = rejeitado

Comment A → Task B = rejeitado

Suite 4 — Membership

ADMIN não pode alterar OWNER

ADMIN não pode promover para ADMIN

OWNER pode

membro removido não consegue mais acessar

Suite 5 — Workflow

MEMBRO → ANALYSIS → TRIAGE = OK

MEMBRO → APPROVED = BLOQUEADO

LIDER → APPROVED = OK

Essa suite vai pegar vários problemas que testes unitários não pegam.

19. Minha classificação de auditoria

Eu colocaria assim:

| Área | Avaliação |
| --- | --- |
| Arquitetura | 🟢 Muito boa |
| Separação de módulos | 🟢 Muito boa |
| Modelo de dados | 🟢 Boa |
| Multi-tenant conceitual | 🟢 Boa |
| Multi-tenant comprovado | 🔴 Pendente |
| Permissões | 🟢 Boa |
| Auth básica | 🟢 Boa |
| Multi-org | 🔴 Pendente |
| Gestão de membros | 🟠 Incompleta |
| Workspace | 🟢 Boa |
| Tasks | 🟢 Boa |
| Kanban/Lista | 🟢 Muito boa |
| Comentários | 🟢 Boa |
| Upload | 🔴 Precisa revisão |
| Inovação | 🟢 Boa |
| Testes unitários | 🟢 Bons |
| Testes integração | 🔴 Insuficientes |
| Auditoria de alterações | 🟠 Não definida |
| Soft delete | 🟠 Não definido |
| Produção | 🔴 Ainda não |

20. O que eu faria agora — e nesta ordem

Eu não descartaria nada do que já foi construído. Pelo contrário: a fundação é boa.

Mas faria uma espécie de "Hardening Sprint" antes de continuar a Fase 2.

🔴 P0 — Bloqueadores

- Criar PostgreSQL de teste

- Implementar testes reais de isolamento entre organizações

- Testar todas as relações cross-tenant

- Testar server actions contra papéis não autorizados

- Implementar/fechar gestão de membros

- Revisar upload e tirar arquivos privados de public/

- Fazer npm install

Rodar:

npm testnpm run build

- Corrigir tudo que aparecer.

🟠 P1 — Antes de produção

- Definir estratégia de multi-organização

- Resolver invalidação/atualização de sessão após mudança de papel

- Convite por token/e-mail

- Recuperação de senha

- Rate limiting de login

- Estratégia de auditoria

- Decidir soft delete

🟡 P2 — Evolução

- Status configuráveis de Task

- Storage definitivo

- melhorias de concorrência/reorder

- observabilidade/logs

- preparação para Business Case/Projetos/Melhoria Contínua

Minha conclusão como auditor

Eu não vejo sinais de que a arquitetura tenha sido construída de maneira errada.

Na verdade, vejo o contrário: existe uma boa fundação, especialmente em:

módulos + Prisma + organização por tenant + permissions + mesma Task para Kanban/Lista + relações polimórficas.

O problema é outro:

o projeto avançou funcionalmente mais rápido do que avançou em validação e hardening.

E isso é exatamente o momento certo para parar um pouco e testar.

Eu colocaria o status atual como:

🟡 TRILHEO — "Code complete em boa parte, porém ainda não auditado/validado para produção"

E tem uma recomendação que eu considero muito importante: antes de adicionar o próximo grande módulo de negócio, eu faria uma Fase 1.5 — Hardening & QA, porque ela vai nos dar confiança de que a base realmente aguenta as próximas camadas.